Elektrotehnički fakultet, Beograd

Amenic

RC-32-003

TIM //To DO

izveŠtaj o defektima za PROJEKAT “Amenic”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:**       **25.3.2020.** | **Vreme:**      16:01 | **Mesto:**      Beograd |
| **Kratak opis:**  Izveštaj o defektima za projekat tima //TO DO koji je rađen kao deo praktične nastave na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ovaj izveštaj o defektima je deo formalne recenzije (*formal review*) koju je uradio tim Second Mid. | | |
| **Zakljucak:**  Nije potrebno raditi ponovnu inspekciju. Ima grešaka, ali nisu toliko značajne da bi zahtevale ponovno pisanje SSU-a i projektnog zadatka. | | |

**Overa:**

**Nikola Mirković Rastko Šapić**

**Moderator: Inspektor 1:**



**Nikola Mirković Mladen Jugović**

**Inspektor 2: Inspektor 3:**



**Mladen Jugović Logo tima:**

**Zapisničar:**

 **A picture containing drawing

Description automatically generated**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spisak defekata i otvorenih pitanja**  **V - veci, M - manji, O - otvorena pitanja**  **Nap - napomena: O=Opste, S=Specificne 🡫** | | | | | | | |
| **#** | **ID** | **Lok** | **Opis** | **V** | **M** | **O** | **Nap** |
| 1 |  | Svi SSU dokumenti | Nije jasno definisano, ni u jednom od SSU-ova, sta predstavlja alternativni a šta scenario uspeha. | X |  |  |  |
| 2 |  | SSU Pretraživanje filma,  SSU Pretraživanje bioskopa | Naziv funkcionalnosti u prototipu različit u odnosu na naziv iz SSU dokumentacije. |  | X |  |  |
| 3 |  | SSU Pretraživanje bioskopa | Stavke 2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4 nisu naznačene u scenariju uspeha | X |  |  |  |
| 4 |  | SSU Pretraživanje bioskopa | Ne postoji alternativni tok dogadjaja vezan za stavke 2.2.2 i 2.2.3, gde korisnik može krenuti sa pretragom a da prvobitno nije uneo zahtevane podatke. | X |  |  |  |
| 5 |  | SSU Prodaja karte | U prototipu se ne nalaze delovi iz glavnog scenarija uspeha označeni sa 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 |  | X |  |  |
| 6 |  | SSU Registracija bioskopa | Deo funkcionalnosti pod stavkom 2.2.1.2 nedostaje u prototipu. |  | X |  |  |
| 7 |  | SSU Registracija bioskopa | Svi alternativni tokovi, kod kojih bi korisnik zaboravio da unese neki podatak, su previđeni. | X |  |  |  |
| 8 |  | SSU Registracija korisnika | Deo funkcionalnosti pod stavkom 2.2.1.2 nedostaje u prototipu. |  | X |  |  |
| 9 |  | SSU Registracija korisnika | Alternativni tok za tacku 2.2.1.7 ne postoji. Moguće je da korisnik nevalidno unese podatke, ili da uopšte nije ni uneo nikakve podatke | X |  |  |  |
| 10 |  | SSU Registracija korisnika | Alternatinvi tok za tacku 2.2.1.9 ne postoji. Moguće je da korisnik uopšte ni ne unese lozinku. | X |  |  |  |
| 11 |  | SSU Administriranje sistena – manipulisanje administratorima | Nije napisan ceo naslov na naslovnoj strani. |  | X |  |  |
| 12 |  | SSU Administriranje sistena – manipulisanje administratorima | Pri kreiranju naloga novog administratora se samo jednom unosi lozinka, što može dovesti do problema ukoliko se napravi greška u njenom unošenju. | X |  |  |  |
| 13 |  | SSU Administriranje sistena – manipulisanje administratorima | Da li bi novododati admin mogao da obriše iz baze naloge svih ostalih admina? |  |  | X |  |
| 14 |  | SSU Administriranje sistema – upravljanje nalozima | Nije bezbedno uklanjati ceo nalog iz baze podataka na samo jedan klik, jer je moguće da admin slučajno pritisne dugme za brisanje nečijeg naloga. | X |  |  |  |
| 15 |  | SSU Administriranje sistema – upravljanje nalozima | Šta se dešava sa rezervacijama koje je napravio neki korisnik kada se njegov nalog obriše? |  |  | X |  |
| 16 |  | SSU Autorizacija korisnika | Nije opisan tok događaja prilikom oporavka naloga zbog zaboravljene lozinke. | X |  |  |  |
| 17 |  | SSU Rezervacija mesta | U slučaju da se korisnik prevari pri rezervaciji i selektuje mesta koja ne želi da rezerviše, ne postoji mogućnost trenutne izmene već samo resetovanje stranice. |  | X |  |  |
| **Spisak defekata i otvorenih pitanja**  **V - veci, M - manji, O - otvorena pitanja**  **Nap - napomena: O=Opste, S=Specificne 🡫** | | | | | | | |
| **#** | **ID** | **Lok** | **Opis** | **V** | **M** | **O** | **Nap** |
| 18 |  | SSU Rezervacija mesta | Vraćanje na korak 2 u stavci 2.2.3 u slučaju zauzetosti mesta, nije dovoljno jasno da li se korak dva odnosi na alternativni tok ili glavni tok slučaja upotrebe. |  | X |  |  |
| 19 |  | SSU Upravljanje radnicima | U stavci 2.2.1 prilikom dodavanja radnika piše da postoji polje za potvrdu izabrane lozinke ali ona ne postoji u prototipu. | X |  |  |  |
| 20 |  | SSU Upravljanje radnicima | U stavci 2.2.1 prilikom dodavanja radnika napisano je da postoji i polje koje označava jačinu lozinke al i ono ne postoji u samom dodavanju radnika već u njegovom podešavanju. | X |  |  |  |
| 21 |  | SSU Uredjivanje repertoara | U prototipu postoji prilikom dodavanja projekcije ili izmene postojeće opcija za čekiranje koja nije objasnjena u SSU-u(Add to Soon). | X |  |  |  |
| 22 |  | SSU Uredjivanje repertoara | Na koji način se dodaju slike za projekcije? |  |  | X |  |
| 23 |  | SSU Uredjivanje sala | U stavci 2.2.6 napisano je da je moguće brisanje sale ali u prototipu nigde nije prikazano kako je moguće obrisati salu. | X |  |  |  |
| 24 |  | SSU Uredjivanje sala | U prototipu ne postoji data forma za dodavanje nove sale, kako je navedeno u stavci 2.2.1 | X |  |  |  |
| 25 |  | SSU Uredjivanje sala | U stavci 2.2.5 koja opisuje modifikaciju već postojeće sale, medju obaveznim poljima ne navodi i polje za cenu karte koje postoji u prototipu. | X |  |  |  |